Коллеги, приветствую!

Хотелось бы поподробнее узнать про задачу.

Катя и Дима немного рассказали мне. Я так понял задача заключается в создании API агрегирующего данные с pipl.com и lexisnexis.

Можно созвониться, если так будет удобнее или если есть какая-то постановка в виде документа, то тоже готов посмотреть.

--

Коллеги, привет!

Есть следующее предложение – Реализовать Веб-приложение в домене mgap.ru, например http://person-search.mgap.ru со следующими возможностями:

- Вход по логину/паролю.

- Форма поиска.

  - Будет включать все параметры поиска, которые есть в API pipl.com.

  - Для сокращения количество вызовов к API pipl.com все поиски сохраняются в локальной базе данных.

  - Если ранее производился поиск по аналогичным параметрам, то выдается информация из локальной базы данных с возможностью при необходимости повторно запросить из pipl.com.

- По результатам поиска отображается список найденных персон с возможностью перехода к подробной информации по персоне (профайл).

- Страница профайла персоны.

  - Содержит информации по персоне аналогично pipl.com

  - Возможность экспорта в PDF.

Данная реализация позволит подключать неограниченное количество пользователей.

Далее в это Веб-приложение можно будет добавлять поиск через API по другим базам данных (например lexisnexis).

Ориентировочная стоимость реализации - 2000 USD. Точно определим, когда зафиксируем окончательную постановку.

10 дней на разработку, если будите активно принимать работу, 20-30 дней с запасом должно хватить

Основные моменты:

- Нужна форма поиска аналогичная Search

- Далее запрос перенаправляется на backend

- Backend

  - проверяет наличие запроса ранее, если находит запрос, то возвращает результаты с информацией что запрос сохранен и возможностью сделать запрос повторно.

  - Передает запрос в Pipl API, добавляя: настройки, API key

  - Сохраняет ответ в локальной БД

  - Отправляет ответ на FE

Разработка web-приложения поиска людей через API https://pipl.com/ (java, spring-boot)

Приложение должно реализовывать следующую логику:

- Вход/выход по логину/паролю.

  - Пользователи добавляются непосредственно через базу данных.

- Форма поиска.

  - Будет включать все параметры поиска, которые есть в API pipl.com.

  - Для сокращения количество вызовов к API pipl.com все поиски сохраняются в локальной базе данных с привязкой к пользователю, который производил поиск.

  - Если ранее производился поиск по аналогичным параметрам, то выдается информация из локальной базы данных с указанием даты поиска и возможностью при необходимости повторно запросить из pipl.com.

- По результатам поиска отображается список найденных персон с возможностью перехода к подробной информации по персоне (профайл).

- Страница профайла персоны.

  - Содержит информации по персоне аналогично pipl.com

  - Возможность экспорта в PDF.

Примечание:

- Должны быть использованы следующие технологии: spring boot, thymeleaf (можно другой Java template engine), open source БД.

- HTML верстка будет предоставлена.

- Во вложении приведены экраны.

- Документация по API:

- https://docs.pipl.com/docs

- https://docs.pipl.com/reference#overview-1

- Это первый этап. Далее планируется развитие Приложения: добавление доп возможностей, подключение других API.
Задание на html верстку страниц внутреннего сайта с поиском

- Необходима html верстка для страниц описанных ниже

- Может быть использованы исходная верстка с сайта pipl.com (css, img, js) или верстка можеь быть реализована другим способом (например bootstrap).

- Исходная верстка полностью устраивает, но может быть упрощена при необходимости по согласованию.

Шаблон страницы

- Логотип pipl должен быть заменен на MGAP

- Верхняя панель. Логотип должен быть заменен, Быстрый поиск, Текущий пользователь с выпадающим меню.

- нижняя панель. Упрощенно, нижние меню не нужны

Форма поиска

По клику на «Advanced» открывается расширенная форма поиска

Примечание:

- Исходные изображения иконок не являются круглыми. Необходимо вписать в контур круга.

- По клику «Add ..» добавляется строка с аналогичным набором полей как в исходной

Результаты поиска

Профиль пользователя

Примечание:

- Possibly related results отображаются аналогично «Результатам поиска»

- При наведении на поля с информацией должен возникать дополнительный блок

История поиска

Примечание:

1. Блок слева не нужен

2. Должен быть пейджинг